南京医科大学
校园一卡通应用软件系统项目
招
标
文
件

南京医科大学

2014年5月27日

1、 投标邀请函

根据学校信息化建设和发展的需要，我校将进行校园一卡通应用软件系统项目的招标，欢迎符合条件的投标人前来报名。现就有关事宜通告如下：

  1、招标人：南京医科大学；
2、招标项目名称：校园一卡通应用软件系统项目；
3、招标内容：“校园一卡通综合服务平台、校园一卡通监控平台”开发、集成、实施（系统详细功能需求见附件）；
  4、投标单位资质（格）要求（说明）：
1）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；
2）在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。最近两年的财务状况良好，符合国家法律规定，工商税务登记且年检合格，有能力提供相应软件开发和集成服务；

3）具有履行合同所必需的专业技术能力，能为本项目成立固定的系统开发、售后维护团队，能提供良好的技术支持与售后服务；

4）投标人必须具有省级或以上信息产业部门颁发的软件企业认定资质和相关软件产品认证证书；

5）投标人具有近两年内本科类高校类似项目开发、集成、实施的成功案例；

6）近三年内，在经营活动中没有违法记录；
5、投标报名（领取招标文件）截止时间：2014年5月30日下午5：00。报名地点：南京医科大学五台校区图书馆四楼信息与网络中心。联系人：阚老师；联系电话：025-86862860。

6、投标截止时间：2014年6月3日下午2：30。投标人应在规定的时间内将投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学五台校区图书馆四楼信息与网络中心。
7、投标文件中应包含以下内容：

1）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明；
2）系统报价；
3）项目方案（包括项目实施计划、工作人员安排、时间进度表、培训计划等）；
4）服务承诺；
5）其它需要说明内容。
8、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

9、投标单位必须免费提供新建系统与学校现有相关应用系统的集成服务。

10、工期：系统上线正式使用的日期为合同签订后的一个月以内。
11、付款方式：

     1）合同签署后15个工作日内，支付合同总价款的30%；
2）系统开发、安装、调试、部署、验收完毕后15个工作日内，支付合同总价款的60%；
3）系统正常运行三年后（服务期满），支付合同总价款的10％。
   12、售后服务保障
1)投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供三年免费服务。
2)投标人应承诺根据对我校相关业务运做的规律来有计划地制定服务保障体系。

3)投标人应承诺对校园一卡通综合服务平台和校园一卡通监控平台实行终身免费升级。
  13、招标相关事宜联系人及联系方式：
   请联系信息与网络中心阚老师，联系电话：025-86862860。
                                                      信息与网络中心
2014年5月27日
附件：系统详细功能需求
附件一：校园一卡通综合服务平台系统详细功能需求
1.项目简介
校园一卡通综合服务平台是从学校校园一卡通建设现状出发，利用现有的计算机技术，充分考虑网络和移动终端应用资源，为师生提供一个具有先进理念的、现代化的、高可用的服务平台。该服务平台包含一卡通综合门户网站和一卡通手机客户端服务平台。
校园一卡通综合服务平台面向与师生密切相关的校园一卡通需求，结合校园一卡通在校内的认证和支付功能，将校园卡信息查询、圈存、缴费、校园卡管理、信息订制与服务、个性化应用接入与整合纳入一体化管理。
2.技术要求

投标方设计的技术方案必须符合我校校园一卡通系统整体设计方案。
    1.遵循学校信息化标准
   系统的建设必须符合和遵守我校制定的信息化相关标准要求，以便规范地进行业务数据的采集、存储、传输、应用。软件供应商应熟悉学校数据标准规范和数据接口规范，在学校标准覆盖不全的情况下，根据国家相关部门制订的标准，与学校一起升级和完善学校自己的标准。
2.应用程序的技术平台
移动校园必须遵循移动互联网的前沿技术指标，一卡通手机客户端服务平台基于安卓和IOS平台进行开发，确保技术在一定时间内的先进性。
3.接口技术
各个系统相对独立、接口清晰，业务流程升级和改造可在系统内部实现。各个系统之间协同工作，不同的系统在同一运行环境下彼此之间通过接口进行程序模块的调用、参数传递、数据共享。
  4.安全性：
 在系统设计的安全性方面，平台应保证对用户进行身份验证与授权管理，防止非法用户进入并保证用户数据的隐私，并保证源码的质量，应能防止恶意攻击。在与其他业务系统的对接中，平台应对传输中的数据进行签名，防止非法篡改。平台设计应采用安全分级、授权管理、安全审计、扩展接口等多种技术手段，建立安全保障体系。
3.建设功能需求

在一卡通综合门户网站和一卡通手机客户端服务平台上同步实现以下建设功能，同时实现一卡通综合门户网站与学校数字化校园门户的集成以及一卡通手机客户端服务平台与“掌上南医”（i南医）的集成。
1.信息发布类
（1）通知公告：支持一卡通相关通知、常见问题、资料下载等相关信息发布。
（2）拾卡信息：支持校园卡用户发布拾到卡信息。
（3）丢卡信息：支持校园卡用户发布丢卡信息。
（4）基本信息：支持校园卡用户查询个人校园卡余额、卡片状态、过渡余额等信息。
2.功能类
（1）转账充值：支持从中国银行账户转账至校园卡账户和校园卡电子账户。
（2）消费记录查询：支持校园卡用户查询个人的校园卡账户和电子账户的消费记录。
（3）校园卡挂失：支持校园卡用户自助进行挂失操作。
（4）修改查询密码：支持校园卡用户自助进行校园卡查询密码修改操作。

3.支付功能需求
支持采用校园卡电子账户支付，实现校园卡系统的无卡支付。
4.缴费类
（1）水电缴费：与学校网络计费费系统对接，实现网上实时缴纳网费。
（2）锐捷网费缴费：与学校水电联控管理系统对接，实现网上实时缴纳水电费。

     5.商户账户流水统计查询需求（本功能只需在一卡通综合门户网站上实现）

（1）商户当日、历史流水查询：查询商户一定时间段内的交易明细以及统计每月交易情况。

（2）商户历史汇总查询、商户清算查询、商户基本统计：查询商户一定时间段内的各个账号及POS机的交易统计情况。

（3）商户餐次统计：查询商户在一定时间段内各餐次的交易统计情况。
     6.系统管理类
   （1）信息推送
   当用户的校园卡状态发生变化（如被冻结，被挂失），校园卡被捡到（在一卡通捡到卡中登记了），当日消费超过限额，则会推送消息到客户端，实时告知用户卡消息。管理员在管理端站点上可以发送消息给特定用户，该消息会推送到手机客户端上
    （2）统计分析
具有统计分析功能查看权限的管理，可以在手机客户端上查阅统计信息，主要包括转账统计、用户统计、下载量统计、功能使用量统计。
    （3）程序更新
    当服务端有程序版本更新时，客户端会检测本地版本与服务端版本是否匹配，如果不匹配则提示用户更新程序。程序更新分为强制更新和非强制更新。发布强制更新的新版本后，原有旧版本必须升级到新版本后才能继续使用；发布非强制更新的版本后，用户可自主选择是否更新，不更新原始功能依然能用。
附件二：校园一卡通监控平台系统详细功能需求
1.项目简介
从技术和管理两方面入手，将目前学校校园一卡通系统应用领域中所涉及的环境、设施、设备、软件、数据库等资源纳入统一的监控平台中来，对校园一卡通系统各种应用和设备实现统一监控，统一管理，实现对整个校园一卡通系统全方面、规范化、智能化的运行维护监控管理。

2.建设目标
通过建设一个满足“集中监控、集中维护、统一管理、自动处理”的现代运营维护模式所需要的、面向业务的大运维管理体系，实现对校园一卡通系统中各类资源的统一监控和管理，达到对整体安全运行状况的掌控及快速定位；提供覆盖网络、系统，数据库及应用服务等全方位监控的统一展现页面；汇总、压缩和关联各种设备或服务的告警信息，达到统一监控和展现的目的；综合评判告警信息形成的运维事件，实现事件流程的智能分析与事件全生命周期的管理。同时，将产生的事件形成完整的流程及记录，为信息化运维人员提供有价值的、准确的可用性信息。

3.平台建设需求
监控平台由监控中心服务、WEB服务组成。监控中心服务根据平台参数接收或采集监控资源数据，并对监控资源数据进行分析、转化和清洗，生成故障事件策略，故障报警等。监控平台WEB服务以B/S方式提供平台基础数据维护、运行总体情况展现和查询统计分析报告展现，并能实现与学校短信平台集成，及时准确地将相关报警信息发送至相应管理员手机上。
    1.服务器监控

     CPU使用率、硬盘空间使用情况、内存使用情况、系统运行状态、启停时间信息、操作系统信息、业务关键进程、服务端口、数据库服务、备份情况、系统登录日志。

      2.数据库监控

      检查实例的可用性、检查监听器的可用性、检查表空间的使用情况、显示无效的对象、监控用户和事务、监控事例的等待、监控表空间的I/O比例,表空间的使用情况、监控文件系统的I/O比例、监控SGA的命中率、监控SGA中字典缓冲区的命中率、监控SGA中共享缓存区的命中率，应该小于1%、监控内存和硬盘的排序比率。

3.专用硬件终端监控

圈存机、商务网关、消费机运行状况、软件版本等内容监控。

4.校园卡系统可疑（错误）流水监控
· 写卡失败流水：账号、用卡次数相同的账务流水（有金额交易、改写用卡次数的流水），交易额或者发生时间不同

· 重复流水：子系统、账号、发生时间、交易额、用卡次数完全相同的账务流水（有金额交易、改写用卡次数的流水）。

· 丢失流水：即补给流水

· 挂账流水：终端机具无法判断是否写卡成功的流水，或者平账之后有上传的流水

· 错误流水：卡号、商户账号不存在，或者交易额异常的流水

· 挂失卡交易流水

· 冻结卡交易流水

· 大额交易流水

· 旧卡交易流水：换卡后前一张卡脱机交易，即旧卡交易

· 跳大数：交易额或者用卡次数突变

· 大额转账流水：圈存转帐约定每次转账金额不得超过一定额度（如500元），如果超过，则列入可疑流水

· 多笔转账流水：对同一天进行多笔圈存就计为可疑流水，存在银行卡与校园卡对应错误的可能。

 5.网络设备(交换机)监控
   检查端口和连接状态，网络设备脱网后，分析网络路径故障。
