南京医科大学
公共卫生学院院史馆
陈列设计与布展项目
招  标  文  件

招标人（章）南京医科大学
发放时间2014年5月19日
    投标须知

	工程名称
	南京医科大学公共卫生学院院史馆陈列设计与布展项目

	建设地点
	南京医科大学江宁校区公共卫生学院负一楼

	联 系 人
	朱老师
	联系电话
	86868409

	
	
	手    机
	

	招标方式
	校内招标

	招标范围
	展陈设计方案及装修布展施工(详见招标资料)

	标段划分
	一

	建筑面积
	200m2
	结构类型及层数
	——

	承包方式
	包工包料
	工程类别
	——

	投资规模
	——
	工期要求
	82天

	现场踏勘
	——

	投标有效期
	30天

	投标文件份数
	二份

	投标文件递交
	递交至：南京医科大学公共卫生学院办公室
地址：江苏省南京市江宁区天元东路818号

接收人：    朱老师   
投标截止时间： 2014年 6 月 10 日 14 时

	
	


投  标 说 明
1、 拟投标单位请于 2014 年 5 月 22 日 上午9:30 携企业相关材料至南京医科大学江宁校区公卫楼206办公室报名。

2、 投标单位需具备建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质和建筑装饰工程专业承包二级或以上资质。

3、 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包括改造所需全部费用。

4、 投标报价方式：本工程采用固定总价报价：投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。招标人要求变动的内容除外。（若投标报价中出现漏项等情况，视为让利。）
5、 标书中应明确投标单位要求的付款方式。
6、 投标人按规定时间勘察现场。勘察现场及投标所发生的费用由投标人承担。

7、 投标人需递交二份投标文件（内附招标单位盖章的招标文件）。

8、 投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人委托的代理人印鉴或签字。
9、 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
10、 投标人必须将投标文件密封提交。

11、 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
12、 在投标截止期以后，不得更改投标文件，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。
评   标

评标

 1、评标工作在南京医科大学监察处监督下，由南京医科大学组织评标委员会进行评标。

2、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
4、评标将结合投标企业资质、业绩、声誉、施工方案、投标价格等进行综合评标。评标按照下列打分制方法进行，选择得分最高的投标单位中标。

	项目
	资质
	业绩声誉
	设计方案
	施工方案
	价格
	合计

	标分
	10
	20
	20
	20
	30
	100

	得分
	
	
	
	
	
	


南京医科大学公共卫生学院院史馆陈列设计与布展招标说明
南京医科大学“公共卫生学院院史馆”建设在南京医科大学江宁校区公卫楼负一层进行。现对陈列设计与布展进行公开邀标，择优选择设计与布展单位。
一、建设单位：南京医科大学。
二、建设地点：南京医科大学江宁校区（天元东路818号）公卫楼负一层。
三、布展规模：
南京医科大学公共卫生学院院史馆，建筑面积约200平方米，布展在划定范围内。计划招标金额：40万元以内。
四、工期要求
（一）初步设计工期：2014年5月23日至6月9日，共18日历天。
（二）设计细化完善工期：2014年6月11日至6月20日，共10日历天。
（三）施工工期：2012年6月11日至8月31日，共82日历天。
五、招标内容：南京医科大学公共卫生学院院史馆陈列设计与布展，含院院史馆所有外门、室内装潢、空调、通风、消防等。
六、质量要求：合格。
七、投标人资质要求
（一）企业资质等级：同时具有建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质和建筑装饰工程专业承包二级或以上资质。
（二）具有纪念馆、校史馆陈列设计与布展业绩者优先考虑。
（三）本项目不允许组成联合体投标。
八、报名应提交以下材料
（一）法定代表人资格证书或授权人委托书（被授权人报名时提供）及身份证复印件。
（二）企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证。
九、报名资格预审资料（格式不限）
资格预审资料主要应包括：企业资质证书；营业执照副本；安全生产许可证；项目经理及技术负责人相关证书；企业法人委托书及身份证、单位介绍信及近年来业绩与社会信誉证明材料，以及投标人认为必要的其它资质文件。
以上所有投标报名资料须在报名时现场核查原件，同时提交一套复印件，每页加盖投标人印章装订成册，以备核查。
十、报名时间、地点、联系人
（一）报名时间：2014年5月22日上午9:30～10:30.
（二）地点：南京医科大学江宁校区公卫楼206室。
（三）联系人、监督人及联系方式：
      联系人：朱老师
      电话： 025-86868409。
      传真：025-86868499
   电子邮箱：gwxy@njmu.edu.cn 

   监督人：沈老师

   电话：025-86868408
   电子邮箱：gwdw@njmu.edu.cn
十一、招标、投标考察
（一）2014年5月22日，对报名投标人考察确定报名人是否合格。
（二）2014年5月22日上午10:30，合格报名投标人实地考察，领取有关供展元素文件，甲方实地讲解院史馆有关要求。
（三）2014年6月10日下午14:00，在江宁公卫楼207会议室现场投标开标，根据初步设计及项目报价综合评标，确定中标单位。
十二、合同签订
2014年6月11日甲已双方签订合同。

南京医科大学“公共卫生学院院史馆”建设前原始平面示意图
[image: image1.jpg]o
}‘




南京医科大学“公共卫生学院院史馆”楼宇内平面位置图
[image: image2.jpg]f“qzw S0 20 o wsz“\znrf"‘l

ncf“\zm‘s‘”i\zof“ﬁzﬁ“%zo&“‘}znq?“‘%zo{“ﬁznf”ﬁzo&“’unqmz LR LR

IRANLR!

INIRIRIE

b0 e gy i

| 3 safl [
wit
sl |y
g P |
Fs LOKKEAE i fi
s P
T seourirs seoanssy & T EE 2p
5 ASHERPREE %
g ] ] &
L/ 8=\~ ”f: &
1 P = 1
|| s it Ji & ]
swioast | sxpeans e B i ) i
» R P B T = ]
‘
\onsed i1
i || - ps
oo .
L] u e OrONA [T oo W | A foofy
Il [y :
AR REXUIE % o 3
wing i % :|
£l JE ppungg l

ST i

H66—66—1-66--66-T—66--66— 16666 rrqrEY=g e 66 S~ tm7es





公共卫生学院院史馆建设初步设计方案

一、建设目的意义

院史馆是学院办学思想不断发展的源泉，是学院文化建设的重要内容，是实施素质教育的重要基地。院史馆的建设，有利于促进学院传承和发扬优良的教育教学传统，有利于学院不断积淀校园文化、创新校园文化和形成办学特色。

院史馆首先是陈列学院发展历史、展示学院办学过程和不同时代学院面貌的场馆；其次是学院传统与校园文化集中表现的舞台，即以一定的平台和形式，将学院的优良传统与学院文化精粹充分展示的场所；第三是学院博物馆，能把学院的文博全景陈列；第四是学院的荣誉室，是学院教育教学成果的荣誉展览室；第五是学生德育教育基地，即通过院史馆的陈列与展示，成为学生德育教育和人文教育的基地。

二、学院院史馆的设计思路

（一）院史馆位于公卫楼负一层南走廊中段建设，建筑面积近200m2。

（二）展示手段主要为展板，辅以实物展示柜、立式电子触摸展示等。

（三）布展主要内容为：
1.序厅部分：前言、学院简介、院训、公卫楼模型、邵象伊雕塑像及简介

2.历史部分：院史沿革、机构变迁、历任领导、大事记、领导关怀
3.建设发展部分：
（1）师资队伍建设
（2）人才培养
（3）学科建设与重点实验室
（4）科学研究

（5）对外合作交流
（6）社会服务
（7）思想文化建设（党工团学活动）
（8）教授墙、校友风采、毕业照
4.展望部分：发展目标、发展规划、结束语
三、其他：
1.空调采用国内一线品牌vrv多联机吸顶式冷暖空调。
2.院史观位于建筑负一层，通风布置应满足相应换气要求。
3.内部防火墙、防火门处理既要满足消防要求，又要美观不影响整体效果。
PAGE  

