南京医科大学
掌上校园应用软件系统项目
招
标
文
件

南京医科大学

2014年4月10日

1、 投标邀请函

根据学校信息化建设和发展的需要，我校将进行掌上校园应用软件系统项目的招标，欢迎符合条件的投标人前来报名。现就有关事宜通告如下：

  1、招标人：南京医科大学；
2、招标项目名称：掌上校园应用软件系统项目；
3、招标内容：“掌上校园应用软件系统”开发、集成、实施（系统详细功能需求见附件）；
  4、投标单位资质（格）要求（说明）：
1）符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；
2）在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。最近两年的财务状况良好，符合国家法律规定，工商税务登记且年检合格，有能力提供相应软件开发和集成服务；

3）具有履行合同所必需的专业技术能力，能为本项目成立固定的系统开发、售后维护团队，能提供良好的技术支持与售后服务；

4）投标人必须具有省级或以上信息产业部门颁发的软件企业认定资质和相关软件产品认证证书；

5）投标人具有近两年内本科类高校类似项目开发、集成、实施的成功案例；

6）近三年内，在经营活动中没有违法记录；

7）本项目不接受联合体投标。
5、投标报名（领取招标文件）截止时间：2014年4月15日下午5：00。报名地点：南京医科大学五台校区图书馆四楼信息与网络中心。联系人：陈老师；联系电话：025-86862861。

6、投标截止时间：2014年4月18日下午2：00。投标人应在规定的时间内将投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学五台校区图书馆四楼信息与网络中心。
7、投标文件中应包含以下内容：

1）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明；
2）系统报价；
3）项目方案（包括项目实施计划、工作人员安排、时间进度表、培训计划等）；
4）服务承诺；
5）其它需要说明内容。
8、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

9、投标单位必须免费提供新建系统与学校现有相关应用系统的集成服务。

10、工期：系统上线正式使用的日期为：2014年5月10日。
11、付款方式：

     1）合同签署后15个工作日内，支付合同总价款的30%；
2）系统开发、安装、调试、部署、验收完毕后15个工作日内，支付合同总价款的60%；
3）系统正常运行三年后（服务期满），支付合同总价款的10％。
12、招标相关事宜联系人及联系方式：
   请联系信息与网络中心陈老师，联系电话：025-86862861。
                                                      信息与网络中心
2014年4月10日
附件：系统详细功能需求
2、 附件：系统详细功能需求
1. 项目简介
掌上校园应用软件系统是我校数字化校园的重要组成部分，是我校业务系统在无线互联领域的延伸，系统在综合业务受理、一站式服务、校内本地化内容发布共享方面进行业务创新和服务变革。
我校即将迎来80周年校庆，掌上校园作为我校数字校园在移动互联的门户，将体现出传播校庆信息，提升校庆服务，网聚校友同窗等重大价值。
2. 总体技术要求
投标方设计的技术方案必须符合我校数字化校园整体设计方案。
本次移动校园项目所涉及的各应用建设所采用的技术路线应充分支持我校数字化校园建设的应用需求和未来发展，同时考虑到系统的总体成本。
1.遵循学校信息化标准
系统的建设必须符合和遵守我校制定的信息化相关标准要求，以便规范地进行业务数据的采集、存储、传输、应用。软件供应商应熟悉学校数据标准规范和数据接口规范，在学校标准覆盖不全的情况下，根据国家相关部门制订的标准，与学校一起升级和完善学校自己的标准。
2.应用程序的技术平台
移动校园必须遵循移动互联网的前沿技术指标，基于安卓和IOS平台进行开发，确保技术在一定时间内的先进性。
3.接口技术
各个系统相对独立、接口清晰，业务流程升级和改造可在系统内部实现。各个系统之间协同工作，不同的系统在同一运行环境下彼此之间通过接口进行程序模块的调用、参数传递、数据共享。
3. 项目建设指标
项目优先突出我校校庆的主题，系统架构具备可支撑复杂业务的高整合与扩展能力，并为校庆综合服务、校友沟通和聚会以及校内其他后续业务的复制、推广、接入进行产品创新，其技术指标如下：

1. 南医大80周年校庆综合服务
	详细说明：掌上校庆综合服务是校庆信息化项目中的重要内容，本着节俭、创新办校庆的原则，将南医大的历史、文化搬上南医大掌上校园，并借助APP的下载，传播将校庆信息及时传递，做好校庆对校友、领导、社会友人的服务。

	南医大80周年校庆需要考虑信息的及时准确，和校内活动同步更新，为校友互动做好技术支撑和现场服务。

	要点：掌上校史馆、校庆新闻、校庆日程、校庆视频、校园手绘地图、志愿者服务、校友会

	需求等级
	高


2. 掌上校园信息发布
	详细说明：掌上校园是校内垂直信息的集合，包括校园新闻、公告、校园班车、黄页等内容，同时还有校内的各种活动信息，包括讲座、演出、运动会等。

	掌上校园本地化内容发布系统，有对业务的完整支撑功能和机制。

	要点：校内新闻、公告、班车黄页、校园活动

	需求等级
	高


3.手机一卡通系统对接
	详细说明：集成手机一卡通系统的功能，对手机一卡通系统服务进行页面级别、数据库级别或应用程序级的集成。

	评估一卡通的功能点，梳理集成后的登陆、查询、转账等业务流程

	要点：通过对手机一卡通系统的集成，实现查询、转账、明细等功能

	需求等级
	高


4.移动应用服务创新
	详细说明：南医大掌上校园项目可以延伸传统业务的服务范围，将传统的窗口服务转变成师生的贴身、本地、订制化服务，同时移动校园系统还需要对校园内的应用进行创新或改良，如对课程表系统、会议提醒系统、校内即时通信系统等。

	形成的校内贴身、订制、本地的特色应用服务

	要点：即时通信、课程表、会议通知、邮箱

	需求等级
	高


5.单点登陆和一站式服务
	详细说明：掌上校园需与校园身份认证服务集成，共用一套账号和密码。

	系统基础功能点，为校园师生带来服务的提升。

	要点：单点登陆

	需求等级
	高


6.校庆业务完整和整体可运营需求
	详细说明：南医大掌上校园项目需实现校庆线下活动和管理流、业务流和服务流在校园各个机构组织中顺畅流转，并对南医大掌上校园系统的可运营性，以及校庆活动的各项功能进行保障。

	满足校园内掌上校园系统的运营支撑。

	要点：产品可运营，可推广，可维护，校庆期间技术服务确保万无一失。

	需求等级
	高


4. 项目业务需求
1. 校庆需求
· 掌上校史馆：校史画册中内容，主要展示学校辉煌历史以及风雨历程；
· 校庆新闻：校庆最新动态新闻；
· 校庆日程：介绍校庆对文艺、学术等活动日程安排；
· 校庆视频：校庆活动期间的相关活动视频、会议视频等展示播放；
· 校园手绘地图：手绘漫画形式展现校内基本路道、建筑部和交通指引信息；
· 志愿者服务：针对重要来宾、校友以及为其服务的志愿者设置IM临时群组，方便及时服务；
· 校友会：登陆后校友找到曾经的同窗，查看对方联系方式和资料。校友聊天，和校友进行发起手机即时通讯，包括在自己班级里群聊，以及和某一位校友私聊；
2. 校内系统集成：
· 成绩查询：学生查询自己的成绩或者学分；
· 学生课表：学生查询自己课表，并进行上课提醒，考试提醒等；
· 教学进度查询：老师查询自己的教学进度，每日的课程安排；
· 邮箱功能集成：集成亿邮邮件系统；
· 新闻功能集成：医大新闻同步浏览；
· 校园黄页： 校内各个部门黄页查询，手机直接拨打电话；
· 通知公告： 校内公告内容同步浏览；
· 班车时刻表 ：校区见班车时刻表；
· 会议日程 ：学校会议信息发布；
· 一卡通查询 ：与手机一卡通的集成，实现查询、转账等功能；
· 分享好友：分享APP安装包给好友；
3. 校内内容发布
· 校内社团：社团信息发布，社团管理和社团沟通；
· 校内活动：校内的讲座、球赛、晚会等活动发布和关注；
5. 项目实施要求
4. 时间进度要求
本次项目要求交付日期为2014年5月10日，投标方应提供为期三年的免费服务。校庆期间需提供工程师驻场服务，保障系统更可靠运行。
5. 实施方案
该项目系统需求复杂，涉及部门、环节多，要保证顺利有序实施，投标方必须对实施工作作出详尽慎密的组织实施方案。投标方案中应进行简要的描述，主要内容应包括以下几个层面：
1）组织架构与职责
描述项目成员的组成，以及成员的职责。
2）实施阶段划分
描述各个实施阶段的工作范围、内容、人力投入、过程、责任、交付成果等。    

6. 项目管理
投标方必须提出对项目的建设进行科学严格的管理方案与措施，使的项目系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。
1）项目配置管理
在项目的开发过程中以及交付使用后，会产生大量文档和程序，如：需求分析说明、设计说明、可执行码、用户手册、测试用例、测试结果等技术性文档以及合同、计划、会议记录、报告等管理文档，而且文档的版本在不断变迁和修改中，势必产生一个庞大、动态的信息集合。因此，必须建设相应的配置管理系统，通过一系列技术、方法和手段来维护产品的历史、鉴别和定位产品独有的版本、在产品开发和发布阶段控制变化，制定规范的配置管理工作计划和流程，沟通交流配置管理工作情况，从而使管理制度化、有效减少重复性工作、保证产品的质量和效率和系统的后续升级和维护。
2）项目管理规范和手段
根据该项目的实施方案，在实施过程中，为了保证用户方、开发方、专家监理等各方能够对项目建设实施进行监控，及时发现和解决的问题，必须建立相应的项目管理规范，包括项目执行监控流程、执行监控的方法、执行监控的责任等，使管理和监控工作流程化、规范化，管理和监控工作责任明确。
3）项目管理控制
该项目的管理控制包含多个方面：项目范围、风险、进度、质量、变更管理控制，贯穿项目开发建设的始终，必须做到对项目建设范围准确定义，一旦范围发生变更，要有相应的变更控制和应对措施。
4）风险管理
项目风险管理是对项目风险从识别到分析到应对措施的一个过程，包括风险识别、风险量化、风险对策、风险对策实施控制四个方面。项目在实施过程中会出项各种各样的风险，必须做到充分、有效识别风险，应对风险和控制风险，在项目实施之初必须制定风险预测和规避风险的对策。
6. 校庆服务保障
7. 校庆前期宣传：
提供技术支持，协助我校推广掌上校园应用软件，为校庆活动造势，做好二维码的维护和管理。让应用软件在校友、同学、社会上各界人士中分享、下载、转发，先期为校庆整体活动预热。
8. 校庆进行阶段：
实现校庆期间，投标人需派驻现场技术人员进行全程技术保障，并将校庆活动的最新信息以文字、图片、视频的方式及时发布到掌上校园。针对重要的校友，在手机上开通服务专区，为其进行周到的贴身服务。
9. 校庆结束后续：
我校可以统一管理、也可以由热心校友自行管理各个班级的同学录，各个地域的同学录组织，校庆结束后需要为我校相关部门调整的功能点有：
· 基于移动终端的掌中校友会服务
· 基于PC的掌中校友会管理平台
7. 项目培训
培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括在从项目准备、研发到项目运行的全过程中。需要提供以下几方面关于培训的描述：
1、培训要求
投标人派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料；投标人应按合同规定安排培训时间。
2、培训方式
包括现场讲解、动手操作和实际工作的参与。
3、培训工作的内容和对象描述
投标人进行的培训工作包括了培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合我校实际的需要。在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理培训、系统管理培训、系统运行维护培训等。
8. 售后服务保障
投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供三年免费服务。
投标人应承诺根据对我校相关业务运做的规律来有计划地制定服务保障体系。
本项目一旦运行起来，就占有很重要的地位，稍有差错就会引起各方面的反映和损失，所以系统的售后维护服务和技术支持工作也应有足够保障。投标方作为具有丰富信息化项目经验的系统集成和软件开发企业，应通过自身不断的努力和原厂商的鼎力支持；针对客户的不同的系统的需求，制定不同的运行保障方案，建立完善的本地售后服务体系。
除了上述的有关承诺之外，投标人关于服务保障体系的描述应具体包括如下内容：
1、运行保障能力
主要描述公司对于对本项目的运行保障能力描述。
2、运行服务内容
投标人应确保本次招标的各类应用支撑平台安全稳定的运行，并承诺提供三年免费服务，售后服务期自验收合格之日开始计算。方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，并至少包括以下内容：
1）缺陷管理：针对本次招标的各类应用支撑平台中存在的bug、缺陷，不论在保期内、外，投标方均应持续提供修正与消缺服务。
2）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，投标人响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。
3）系统升级：提供应用平台的软件补丁版本的升级服务。
4）需求变更：对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求变更、性能要求提升导致的部署结构变化，可经双方协商提供限定次数的服务支持。
5）文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

6）运行支持：对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。
3、服务请求流程
投标方需对用户支持或维护请求处理的流程进行详细描述。
4、服务请求方式
对我校与投标方联系沟通的方式进行详细描述，以方便我校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。投标方提供的服务请求方式至少应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。
投标人是否设有用户投诉受理电话，对用户的意见做出反应。如果有用户投诉受理电话，请描述以下内容：电话号码（或传真）、投诉中心负责人和受理答复时间。
9. 成果移交
在本期项目的开发过程中和交付使用后，中标方应该将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给采购人，而且要提供明确的交付清单。交付的成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。交付内容主要包括以下部分：
1、可运行的系统
2、技术文档：包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。
3、管理文档：包括项目开发中的一些工作文档，如：计划、报告、讨论纲要、会议记录等。
