# NJMUZB3022020005：南京医科大学峨嵋岭动物中心局部改造项目更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NJMUZB3022020005（JSHC-2020010012A5）

原公告的采购项目名称：南京医科大学峨嵋岭动物中心局部改造项目

首次公告日期：2020年7月21日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果

更正内容：

（1）采购文件第五章合同条款及格式第三部分合同专用条款17.1工程进度付款现更正为：本项目甲方在乙方进场一周后，向乙方支付合同价（不含暂列金额）的10%作为工程预付款（乙方提供当次相应金额的增值税普通发票）；全部货物、设备到齐并经甲方验收合格后，付至扣除暂列金额后对应合同款的40%（乙方提供当次相应金额的增值税普通发票）；工程完工验收合格交付使用，且乙方向甲方后勤管理处提交合格的完整结算资料后，付至扣除暂列金额后对应合同款的60%（乙方提供当次相应金额的增值税普通发票）；结算审计完成后付至结算审定金额的97%，同时扣除审计费、水电费（乙方提供所有剩余的全额发票）；余款3%，质保期满后，由乙方提出申请，甲方付清（不计利息）。

- （2）采购文件第六章投标文件格式6已标价工程量清单中现更正为：“工程量清单报价格式（按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013），报价清单详见附件，投标人按照未来软件版格式、新点软件版本格式等主流工程计价软件格式报价，须提供各项目单价明细分析表，明确各主要费用组成。”

- （3）采购文件投标文件接收截止时间现更正为：

- “投标文件接收时间：2020年08月18日14:00-14:30

- 投标文件提交截止时间：2020年08月18日14:30”

更正日期：　2020年7月31日

## 三、其他补充事宜

- 有关本项目的更正公告，敬请关注相关法定媒体发布的信息（江苏政府采购网www.ccgp-jiangsu.gov.cn）和南京医科大学校园网（www.njmu.edu.cn），也可以与我公司联系，联系电话：025-83603378。 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　南京医科大学

地    址：　南京市江宁区龙眠大道101号

联系方式：　 025-86868812

## 2.采购代理机构信息

名    称：　江苏省华采招标有限公司

地    址：　南京市雨花台区软件大道109号（雨花客厅）2幢909

联系方式：　　 025-83603378

## 3.项目联系方式

项目联系人：  张工

电　　 话：　025-83603378

## 五、附件

无。