





南京医科大学
2017年度维修改造项目监理服务




招标文件


	






招标人：南京医科大学

2017 年 1月 16日



第一章  投标人须知
投标人须知前附表(前附表与本章正文内容不一致的，以本章正文为准。)
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：南京医科大学
地址：南京市江宁区龙眠大道101号
联系人：兰老师
电话：025-86869247
传真：/

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：无 
地址： 
联系人：
电话： 
传真 

	1.1.4
	项目名称
	2017年度维修改造项目监理服务（以招标人通知为准）

	1.1.5
	项目概况
	设计单位：
勘察单位：/
建设地点：
工程等级：/
项目说明：

	1.2.1
	建设资金
	[bookmark: 资金来源_政府投资项目]本工程属于 ☑ 政府
资金来源：财政
出资比例：100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实，其中部分资金用于支付本标段的监理费用。

	1.3.1
	监理及相关服务
的范围
	监理范围包括：（工程施工及保修阶段全过程监理，包含对工程进行质量、进度、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系，以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣工结算、决算审计均属于本监理范围）。
其他阶段相关服务的范围包括：/

	1.3.2
	监理服务期限
	自签订监理服务合同之日起，至2017年12 月31 日止 

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收标准

	1.4.1
	投标人资质条件、
能力和信誉
	资格条件：
具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理专业乙级及以上或监理综合资质证书
总监理工程师资格：具备省监理工程师(含)以上并且房屋建筑工程(含)以上监理工程师资格
业绩要求：
[bookmark: 业绩要求_有要求]☑无要求
信誉要求：/
其他要求：1、提供如下内容的承诺并加盖投标人公章，由投标人自行扫描上传至投标文件中，否则将作为资格审查不通过处理：（1）具有独立订立合同的能力；（提供承诺书） （2）未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；（提供承诺书）（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量，安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（提供承诺书）
2、有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标：
A有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
B因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；
3、投标申请人如果没有办理江宁地区《监理企业年度登记手册》或《监理企业单项登记手册》的，请在下载招标文件后到南京市江宁区建筑工程局建管科办理，开标时提供原件并将江宁地区的《监理企业年度登记手册》或《监理企业单项登记手册》原件扫描上传至投标文件中，否则视为资格审查不通过。
4、本项目招标投标中对省法院确定的失信被执行人按照《关于在工程建设项目招标投标中对省法院确定的失信被执行人实施联动惩戒的通知》（苏建规字【2016】3号）文件规定执行：
（1）失信被执行人名单及其失信信息通过“江苏省住房和城乡建设信用信息 管理系统”中的“失信信息”栏和“江苏建设工程招标网”中的“诚信信息”栏予以公开。工程项目的招标人在资格审查的过程中,通过上述系统对潜在投标人或者投标人是否被纳入失信被执行人名单及其失信信息进行查询。
（2）根据查询结果,参加资格审查的潜在投标人或者投标人被纳入失信被执行人名单的,按照其失信严重程度分别给予以下处理：
    失信严重程度为较重,采用综合评估法且设置信用分的，自名单中载明“发布时间”之日起一年内,给予其信用分减半的惩戒。
    失信严重程度为严重的,自名单载明的“发布时间”之日起三年内,其资格审查结果为不合格。尚未投标的,取消其投标资格; 已经投标的,取消其中标资格。已经采用承包商 (投标人 )名录管理方式的,还可以永久性地将其从名录中取消。

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	☑不接受

	1.5.2
	总监理工程师代表
资格条件
	/

	1.5.3
	监理机构人员专业配套及持证上岗要求
	/

	[bookmark: 踏勘现场条款号]1.10.1
	踏勘现场
	☑不组织

	2.2.1
	投标人提出疑问或澄清的时间和地点
	时间：2017年 2 月10 日上午
地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B107（025-86869247）

	2.2.2
	投标截止时间
	2017年 2 月 22 日 09 时 40 分

	3.1.1
	投标文件的组成
	商务文件部分：
☑投标函及其附录；
☑法定代表人身份证明
[bookmark: 投标文件的组成_联合体协议书]☑授权委托书；
☑投标保证金交纳确认函；
☑投标人基本情况；
[bookmark: 投标文件的组成_类似业绩资料及附件]☑监理机构及人员配备及附件；
[bookmark: 投标文件的组成_信誉资料及附件]☑类似业绩资料及附件（如需要）；
[bookmark: 投标文件的组成_拟投入现场的设备]☑信誉资料及附件（如需要）；
[bookmark: 投标文件的组成_其他材料]☑拟投入现场的设备、检测仪器；
技术文件部分：
☑监理大纲。

	3.1.2
	投标文件份数
	一套正本,四套副本

	3.2
	监理及相关服务
费投标报价最高限价
	无

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：2000元
投标保证金的形式：递交投标文件时现金交纳 

	3.6
	是否允许递交备选
投标方案
	不允许

	3.8
	监理大纲
	[bookmark: 暗标_采用]编制要求：无

	4.2.2
	递交投标文件地点
	南京医科大学后勤管理处综合科(江宁校区德馨楼B107)

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B117室

	5.1.2
	投标人参加开标会要求
	听通知

	5.2.4
	解密投标文件时间
	投标截止时间后60分钟以内

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，由评标委员会推荐不超过3名中标候选人，并标明排序

	7.3.1
	履约担保
	无

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标文件电子文档
	中标单位提交

	注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容，不作为评标依据和评标标准使用。

	10.2
	投标保证金采用银行保函的
	无

	10.3
	所报项目总监必须是该项目的授权委托人
	投标人所报项目总监必须是该项目的授权委托人，不符合要求的，招标人视为投标人自动放弃投标。

	10.4
	评分细则备注
	1、总监与监理人员不得重复得分。
2、各投标人提供的资料必须是真实的，如在评标过程中发现有弄虚作假行为，取消其投标资格，如其骗取中标，将取消其中标资格。

	10.5
	投标人需注意
	投标人在投标过程中如出现被行业主管部门暂停或停标的，不予参与投标。


1.总则
[bookmark: 第二章_投标人资格要求_资格后审]1.1项目概况：学校2017年度100万元以上维修改造项目，专业性强的项目可降低
[bookmark: 资格后审3]1.2投标人资格要求
投标人不得存在下列情形之一：
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
(2)与其所投标的监理合同段对应工程的施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系；
(3)为本标段提供招标代理服务的；
(4)与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人或与招标代理机构相互控股或参股的；
(5)不具有独立订立合同的能力；
(6)被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产的；
(7)因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
(8)有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
[bookmark: 资格后审4]1.3项目监理机构人员要求
1.3.1总监理工程师应为投标人本单位的工作人员，资格和专业应符合招标文件要求，并具有三年以上同类工程监理工作经验，年龄不得超过65周岁。
1.3.2如设立总监理工程师代表的，总监理工程师代表应为投标人本单位的工作人员，并具有二年以上同类工程监理工作经验。
1.3.3监理机构人员应专业配套齐全，年龄结构合理。专业监理工程师应为投标人本单位的工作人员，具备相应资格并有一年以上同类工程监理工作经验。材料见证取样人员应具有有效的工程试验材料见证证书。监理机构人员专业配套及持证上岗要求至少须满足条件：见投标人须知前附表。
1.3.4在监理服务期内，中标人应根据工作实际需要及时投入人员，监理机构人员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。监理机构人员须身体健康且年龄不得超过65岁。中标人投标时的项目监理机构人员未经招标单位书面批准不得随意调换。
1.4费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5踏勘现场：无
2.招标文件
2.1招标文件的组成
(1)投标人须知；
(2)评标办法；
(3)合同条款及格式；
(4)投标文件格式；
2.2招标文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应按投标人须知前附表规定的时间向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清和修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前，招标人发给所有购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清和修改发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应及时获取澄清和修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件编制的投标文件有可能无法递交，或者有可能被评标委员会否决。
3.投标文件
3.1投标文件的组成
3.1.1投标文件包括商务文件部分和技术文件部分。投标文件的组成见投标人须知前附表。
3.2监理及相关服务费投标报价最高限价
无
投标报价应包含在监理服务期内完成本招标文件所列监理范围全部监理工作内容所需的所有费用。
3.4投标保证金：2000元
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2)中标通知书发出后，中标人无正当理由拒签合同协议书；
(3)中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的；
(4)中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
3.5投标文件的编制
投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
投标文件应当对招标文件有关监理服务期、投标有效期、投标报价、监理目标要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
投标文件应在封面、投标函、授权委托书加盖印章。
（注：交投标文件时带上投标单位资质证书、总监理工程师资格证书原件，以便备审）
3．6投标文件的修改与撤回
4.3.1在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。
3．7开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。
经检查证书无效或未加密的投标文件；
4.评标
4.1评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由学校相关部门人员组成。
4.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
4.3 评标办法 详见第二章评标办法
5.合同授予
5.1定标方式
招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过3个。
6.中标人公告及中标通知
评标结果公示期间无异议的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标有效期内将中标人名称、中标价和总监理工程师等信息在与招标公告相同的发布媒介上予以公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.签订合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。










第二章 评标办法
评标办法前附表（与本章评标办法内容不一致的，以本章为准。）
	[bookmark: 第三章_评标办法前附表]条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审
标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标文件的数据电文
	证书认证符合要求

	
	
	联合体投标人
	无

	
	
	暗标
	无

	
	
	报价唯一
	只能有一个投标文件及有效报价
（招标文件要求提交备选投标的除外）

	[bookmark: 第三章_资格评审标准][bookmark: 资格后审5]2.1.2
	资格
评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理专业乙级及以上或监理综合资质证书

	
	
	总监理工程师
	具备省监理工程师(含)以上并且房屋建筑工程(含)以上监理工程师资格

	[bookmark: 联合体投标人]
	
	联合体投标人
	不接受

	
	
	业绩要求
	☑无要求

	
	
	信誉要求
	/

	
	
	其他要求
	1、提供如下内容的承诺并加盖投标人公章，由投标人自行扫描上传至投标文件中，否则将作为资格审查不通过处理：（1）具有独立订立合同的能力；（提供承诺书） （2）未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；（提供承诺书）（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量，安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；（提供承诺书）。
2、有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标：
A有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；
B因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；
3、本项目招标投标中对省法院确定的失信被执行人按照《关于在工程建设项目招标投标中对省法院确定的失信被执行人实施联动惩戒的通知》（苏建规字【2016】3号）文件规定执行：
（1）失信被执行人名单及其失信信息通过“江苏省住房和城乡建设信用信息 管理系统”中的“失信信息”栏和“江苏建设工程招标网”中的“诚信信息”栏予以公开。工程项目的招标人在资格审查的过程中,通过上述系统对潜在投标人或者投标人是否被纳入失信被执行人名单及其失信信息进行查询。
（2）根据查询结果,参加资格审查的潜在投标人或者投标人被纳入失信被执行人名单的,按照其失信严重程度分别给予以下处理：
    失信严重程度为较重,采用综合评估法且设置信用分的，自名单中载明“发布时间”之日起一年内,给予其信用分减半的惩戒。
    失信严重程度为严重的,自名单载明的“发布时间”之日起三年内,其资格审查结果为不合格。尚未投标的,取消其投标资格; 已经投标的,取消其中标资格。

	2.1.3
	响应性
评审
标准
	监理及相关服务的范围
	监理范围包括：（维修改造工程施工及保修阶段全过程监理，包含对工程进行质量、进度、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系，以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣工结算、决算审计均属于本监理范围）。 

	
	
	监理服务期限
	自签订监理服务合同之日起，至2017 年 12月31日止 

	
	
	质量要求
	符合国家质量验收标准

	[bookmark: 第三章_投标人资格]
	
	投标报价
	不低于成本

	[bookmark: 资格后审6]
	
	总监理工程师代表
资格条件
	/无

	
	
	监理人员配套
及持证上岗要求
	/

	
	
	投标有效期
	90天

	
	
	投标保证金
	符合第一章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第三章“合同条款及格式”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术部分
24分
	监理方案：24分

	
	
	商务部分
76分
	监理机构人员（总监）：8分

	
	
	
	监理机构人员（其他人员）：20分

	
	
	
	投标报价：40分

	
	
	
	企业业绩：4分

	
	
	
	总监业绩：4分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	按现行收费标准的优惠幅度作为报价，以优惠幅度最高的作为评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
	[bookmark: 监理方案评分标准]监理方案
评分标准
	监理方案内容全面重点突出，针对性强
	2分

	
	
	质量控制方案且措施得当
	2分

	
	
	进度控制方案且措施得当
	3分

	
	
	投资控制方案且措施得当
	2分

	
	
	安全控制方案且措施得当
	2分

	
	
	合同与信息管理方案且措施得当
	2分

	
	
	现场组织协调方案且措施得当
	2分

	
	
	治污减排管理方案且措施得当
	2分

	
	
	安全生产与文明施工督促方案符合江宁政办发【2007】157号规定
	2分

	
	
	保修阶段监理方案完整
	2分

	
	
	针对本工程的监理工作特点、重点、难点提出相应措施和合理化建议
	3分

	2.2.4
	[bookmark: 监理机构总监人员评分标准]监理机构人员
（总监）
评分标准
	总监理工程师
	总监具有国家注册监理工程师证书且注册专业为房屋建筑工程得8分，省注册监理工程师得3分。（以“e路阳光”信用平台中注册监理工程师证书为准。）（满分8分）

	
	[bookmark: 监理机构其他人员评分标准]监理机构人员（其他人员）
评分标准
	工民建专业1名
	具有国家注册监理工程师得4分，具有省注册监理工程师得2分；同时具有工程类其他注册的加1分（以本单位注册证书为准）。(满分5分)

	
	
	给排水专业1名
	具有国家注册监理工程师得3分，省注册监理工程师得1分。(满分2分)

	
	
	测量专业1名
	具有国家注册监理工程师得2分，省注册监理工程师得1分。(满分2分)

	
	
	造价管理专业1名
	具有国家注册监理工程师得3分，省注册监理工程师得1分；同时具有国家注册造价工程师的加1分。 (满分3分)

	
	
	暖通专业1名
	具有国家注册监理工程师得3分，省注册监理工程师得1分。(满分2分)

	
	
	安全工程师1名
	具有国家注册安全工程师证书得1分，且同时具有国家注册监理工程师加1分，其余不得分。(满分2分)

	
	
	档案管理专业1名
	具有国家注册监理工程师得2分，省注册监理工程师得1分。(满分2分)

	
	
	机电专业1名
	具有国家注册监理工程师得1分，省注册监理工程师得0.5分；同时具有机电专业一级注册建造师的加1分。 (满分2分)

	
	投标报价
评分标准
	投标报价
	以优惠幅度最高的作为评标基准价，得40分，其它单位得分按其优惠幅度与基准幅度比较计算所得

	
	[bookmark: 业绩与信誉评分标准][bookmark: 业绩评分标准][bookmark: 企业业绩评分标准]企业业绩
评分标准
	企业业绩

	2014年1月1日以来，企业监理过单项合同造价200万元及以上的房屋建筑工程（厂房除外），有一个得4分，最高得4分（满分4分）

	
	[bookmark: 信誉评分标准][bookmark: 总监业绩评分标准]总监业绩
评分标准
	总监业绩

	2014年1月1日以来，总监监理过单项合同造价200万元及以上的房屋建筑工程（厂房除外），有一个得4分，最高得4分。（满分4分）


注： 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
评标委员会对于投标人未按照第一章“投标人须知”第1.4.1项规定提供的信用资料将不予认定。








 第三章 合同条款及格式

[bookmark: 自拟合同]（ＧＦ－2012－0202）



建设工程监理合同
（示范文本）





住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局


第一部分  协议书

委托人（全称）：南京医科大学
监理人（全称）：中标人
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：南京医科大学2017年度维修改造项目监理；
2.工程地点：南京市江宁区龙眠大道101号；
3.工程规模：
4.工程概算投资额或建筑安装工程费：根据实际施工项目分项目计算
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
1.协议书；
2.中标通知书；
3.投标文件；
4.专用条件；
5.通用条件；
6.附录；
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
总监理工程师姓名： /，身份证号码： / ，注册号： / 。
五、签约酬金
分项目分别计算 
包括：
1.监理酬金：。
2.相关服务酬金： / 。
六、期限
1.监理期限：
自签订监理服务合同之日起，至2017年12月31日止。
七、双方承诺
1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1.订立时间：  年   月   日。
2.订立地点： 
3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。



	委托人：   （盖章）        
	监理人：   （盖章）        

	住所：
	住所：

	邮政编码：
	邮政编码：

	法定代表人或其授权
的代理人：（签字）          
	法定代表人或其授权
的代理人：（签字）          

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	电子邮箱：
	电子邮箱：




  第二部分 专用条款

1.定义与解释
1.2解释
1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：协议书；专用条款；中标通知书；招标文件修改澄清（含答疑）、招标文件；投标文件；通用条款；法律、法规及有关技术文件。
2.监理人义务
2.1监理的范围和内容
2.1.1监理范围包括：包括但不限于：
（工程施工及保修阶段全过程监理，包含对工程进行质量、进度、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系，以及在工程实施过程中各种工程变更、索赔、验收及配合竣工结算、决算审计均属于本监理范围）。
2.1.2监理工作内容还包括：
1)、由总监主持编写监理规划并及时报业主审批。
2)、协助业主与施工单位签订施工合同。
3)、协助业主做好开工前的准备工作。
4)、审定施工单位的施工组织设计，并编写有针对性的监理细则。
5)、协调业主、监理及施工三方的关系。
6)、协调各施工单位各工种间的配合。
7)、参与有关材料、设备供货厂家的考察及订货，核验其合格证、质保书及试验报告等，核定施工单位开具的材料设备清单，检查工程所用材料、构件、设备的规格、质量、数量，并对质量有疑问的材料，采取实物抽样复试，不合格的材料不得用于工程。材料的价格控制，乙供材料、设备价格需签证。
8)、主持工程图纸会审、设计交底，确认工程设计变更及签证、核定工程量，且主持召开监理例会，并整理会议纪要。
9)、审定施工进度计划，督促工程施工进度，负责检查工程质量，采取实物见证送样，抽样数据并记录。
10)、组织工程初检，并提出整改意见报业主，最后组织工程竣工验收，并由总监签署竣工报告。
11)、督促履行工程承包合同，主持协商合同条款变更，调解合同双方的争议。
12)、根据合同付款办法，由总监出具工程付款签证，定期报送监理月报，记录监理日志。根据情况需要，不定期出具监理业务范围内的专项报告（包括质量分析报告）。
13)、按月核定变更工程量及价款。
14)、监理动态管理贯彻始终，监理资料建立监理工作台帐制度。
15)、负责对工程建设进行安全监督。
16)、业主委托的其它事宜。
2.2监理与相关服务依据
2.2.1监理依据包括：负责施工图纸的交底会审、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督以及工程进度审核、已完工程量审核（包括签证变更工程量计算、审核） 、结算审核等
2.3项目监理机构和人员
2.4履行职责
2.4.3对监理人的授权范围：/。
在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：根据招标人的需要另定。
2.5提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：
根据招标人的需要另定。
2.7使用委托人的财产
由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
监理人应在本合同终止后7天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方共同协商。
3.委托人义务
3.4委托人代表
委托人代表为：  /  。
3.6答复
委托人同意在3天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4.违约责任
4.1监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
监理人不得具有下列行为：
 1.与被监理的建设工程承包人串通，弄虚作假，降低工程质量标准；
 2.转让建设工程监理业务；
 3.与建设工程的承包人或建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系、经营性服务关系或其他利害关系，接受该建设工程承包人的监理委托。
监理人的责任：
 1、施工质量责任：监理人须承担工程施工监督检查义务，并用书面形式向委托人详细报告其监督和检查中发现的有关问题。监理应确保承包人按合同文件的要求进行施工，并努力确保施工质量达到合同约定的标准。 
 2、安全管理责任：监理人须对承包人所提交的安全措施计划进行审核，制订一份综合安全措施计划递交委托人；施工期间，监理人须监督承包人遵守安全措施中的各项要求；监理人须与代表政府的安全检查部门进行合作以保证职工安全和健康条例的贯彻实施。
 3、进度控制责任：监理人需按照监理规范的要求及时审核施工组织设计及施工总进度计划，针对承包方上报的总进度计划要提出专业的审核意见。在进度方面监理人与各承包人之间出现任何分歧时，监理人负责立即以书面形式将有关的详细情况，适用的合同条款以及建议委托人应采取的行动方案告知委托人。在收到委托人的书面解释或答复之后，监理人须迅速将其转达给承包人。
4、投资控制责任：承包人虚报了已完工程量，但监理人（无论是否故意）仍然如数签发了承包人所申请的工程款而不作任何反应，则监理人应承担工程款签发不当的责任。此外，监理人应当对设计中影响工程投资的主要因素向委托人和设计单位提出意见和建议。
(1)由于监理人的错误指令导致承包人违反合同规定的质量要求和完工，监理人要承担连带责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。
(2)监理人调换总监理工程师及总监代表未经委托人同意：按壹万元/人．次。
(3)按国家规定及监理工作计划应旁站而未履行旁站职责的：按伍佰元/人．次罚款。
(4)发现监理人与承包人有任何经济往来（含单独与承包人就餐、收礼等），每发现一次一千元罚款。
(5) 监理人安全监理失职，承包人发生安全事故的监理人要承担连带责任。
（6）如果由于监理人的重大过失、主观故意及与其他承包人恶意串通，造成委托人所产生的一切责任、损失及费用均由监理人承担。
4.1.2监理人员的违约责任：
（1）监理日常考勤，如遇有与事实不符的每人次处罚1000元/次；
（2）旁站值班不到位的每人次处罚1000元/次；
（3）检查不到位。执行下道工序的每发现一次处罚1000元/次；
（4）因监理方责任造成工期延误的，每拖延一天处罚1000元/天。
（5）施工过程中若业主方巡查工地发现的质量、安全隐患及问题、而监理人员不知或已知但未予反映的情况下，每发现一次处罚1000元/次；
（6）总监每周工作必须满五天，少一天扣1000元，少两天扣2000元，单周少于3天的更换总监。
4.2委托人的违约责任
4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5.支付
5.1支付货币
币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/。
5.2 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：
计算方法：工程造价（竣工后按工程实际结算审定造价）*%（中标费率）=万元。

5.3支付酬金
正常工作酬金的支付：按每个项目进行结算，该项目验收合格交付使用一周内第一次支付，支付金额为按项目中标价计算应付的监理费，待审计完毕，按审定额进行结算。
付款前必须提供相应的符合财务要求的发票，否则付款时间相应顺延。本合同金额为含税价。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
本合同生效条件：甲乙双方均盖章后生效。
6.2变更
6.2.2本工程监理服务报酬在工期延长三个月之内的情况下，不随所监理工程的工期延长而增加费用，延期超过三个月的，超出部分按本合同标准的一半支付监理费用。
7.争议解决
7.2调解
本合同争议进行调解时，可提交  /  进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：
(1)提请/仲裁委员会进行仲裁。
(2)向工程所在地人民法院提起诉讼。
8.补充条款
9.1监理人必须按投标文件所承诺的派驻人员计划，派往委托人工地监理。总监要项目开始后定期现场查看。现场监理每天在工地不少于6小时。
9.2监理人员应廉洁、公正地开展监理工作。如在监理工作开展期间，监理人员出现吃、拿、卡、要等违背廉洁自律的行为或发现监理人与承包人有任何经济往来（如单独与承包人就餐等），每发现一次扣减监理服务费1000元，且委托人有权要求监理人更换监理人员。如果收受承包人贿赂的，一经查实，罚款1万元。
9.3监理人未检查监督到位，出现重大质量事故的，罚款10000元，并可终止合同。
9.4在监理期内出现重大安全事故的，造成社会影响的，委托人有权终止合同。
9.5施工现场严格按照文明工地要求施工，达不到要求的罚款500元。
9.6因监理不到位，工期控制不严而拖延工期的，每拖延一天扣除100元的罚金。
9.7监理人应承担的违约金和罚款，委托人可以直接从监理费中扣除。
9.8监理人实际进场从事监理工作的人员应与投标文件中所报人员情况相符（进场时向委托人及工程管理公司提交相应证件的原件复核），不得擅自更换，否则视为监理人违约，委托人可随时提出中止合同，监理人无条件退场，并赔偿相应损失。
9.9为确保监理合同的正常实施，任何监理人员的更换必须报请委托人，原则上，监理人的总监理工程师、各主要岗位监理工程师、造价工程师在合同期间内不得更换；委托人认为不能胜任监理工作的人员中标监理单位必须更换。直至委托人满意，如不能令委托人满意，委托人有权终止合同。
9.10未经委托人批准的人员，不得在本工程中从事监理工作；
9.11在施工阶段及保修阶段的监理过程中，监理人的监理班子所有工作人员必须是专职人员。
9.12监理人员要善于主动发现问题，及时与建设单位沟通，能拿出解决问题的具体方法。监理过程中工作作风正派，工作日中午不准饮酒，不准向承包单位推荐施工队伍、材料厂家，不能欺上瞒下，不准故意刁难，如有不坚守工作岗位或向施工单位索、拿、卡、要与施工单位有串通，失职等任何形式的违规行为，一经发现开除出场，并追究监理公司有关责任。
9.13自接到甲方通知之日起，监理单位即进场参与前期准备工作，及时认真地完成业主交给的与工程有关的管理工作。
9.14监理单位应认真组织进行图纸会审，如出现因图纸会审疏漏造成损失，监理单位应承担相应的责任并按责任比例赔偿有关损失。
9.15项目监理机构人员应日常巡视和旁站监理。凡隐蔽工程、关键部位、关键工序均应有监理人员进行旁站监理，并采用巡视、检测、见证取样和平行检验等方式控制工程质量。
9.16施工阶段监理服务主要工作内容：施工过程中的质量、进度、造价控制（主要审核工程量），安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，并参与施工图会审、施工图交底和工程量的审核等。
9.17保修阶段监理服务主要工作内容：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
9.18监理人员应协助业主作好上级主管部门和行业主管部门现场检查、参观工作以及有重要活动时的配合工作。
9.19当监理人不能充分说明所提供的监理人员是本单位的正式职工时，请出具主管人事部门的证明文件。









第三部分 廉 政 协 议 书
甲方：
乙方：
为加强甲乙双方廉政建设，规范招标、采购、协议签订、协议履行等过程管理，保证双方工作人员公正廉洁，甲乙双方特订立如下协议：
第一条甲乙双方共同履行的职责
（一）严格遵守党和国家有关法律法规和有关党风廉政规定。
（二）双方的业务活动坚持公平、公正、诚信的原则，不应损害国家和企业利益。
（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（四）发现对方严重违反本协议条款及其他违反党风廉政规定的行为，有向其单位有关部门举报并要求告知处理结果的权利。
（五）本协议由双方经济合同谈判部门签订，双方单位的纪检监察部门负责监督落实情况。
第二条甲方行为准则
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。不得以象征性地支付钱款的方式非法占有对方财物。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响公正执行公务的高消费宴请和娱乐活动。
（三）甲方的工作人员不得要求或者接受乙方为其进行住房装修，不得要求和接受由乙方出资为自己及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行的安排等。
（四）甲方及工作人员不得从事违反党风廉政规定的其它活动。
（五）甲方及工作人员严禁违法、违规、违背程序组织招标；严禁与投标方串标，暗箱操作；严禁擅自向中标人推销设备、材料或介绍分包队伍；严禁泄露我公司和各投标方的技术及商务机密。
第三条乙方行为准则
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品。不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。不得以象征性收费的方式向对方提供财物。
（二）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的高消费宴请及娱乐活动。
（三）乙方及其工作人员不得为甲方人员进行住房装修，不得出资为甲方人员及其配偶、子女私自出国出境、旅游进行安排等。
（四）乙方发现甲方及其工作人员有违反本协议内容或违反党风廉政规定的行为应及时向甲方相关部门反映或举报。
（五）乙方不得从事违反党风廉政规定的其它活动。
（六）乙方及时答复甲方征求意见函
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本协议行为准则，按管理权限，依据有关规定给予党纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本协议行为准则，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条联系方式
乙方及其工作人员发现甲方及其工作人员违反廉政协议，应向甲方廉政举报中心反映情况。
甲方廉政举报中心电话：
地址：
邮政编码：
甲方及其工作人员发现乙方及其工作人员违反廉政协议，应向乙方有关部门反映情况。
乙方有关部门电话：
地址：
邮编：

甲方代表签字：                        乙方代表签字：
印章：                                   印章：





第四章  投标函及投标函附录
（一）投标函

______________________（招标人名称）：

1．在充分研究（项目名称及标段）监理招标文件的全部内容并考察工程现场后，我方兹以：人民币（大写）：元(RMB￥:元)的投标价格，按招标文件规定的监理服务期限和合同约定，实施和完成各项监理任务。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．我单位派驻现场的总监理工程师是______。
4．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
(4) 我方保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保工程质量：。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
7.在签署合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投 标 人：____________（盖电子印章）
法定代表人：____________________（盖电子印章）
________年_______月_______日


（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	总监理工程师
	姓名：_________，证书：_________
	

	2
	投标报价
	(1)监理酬金：___________元
	

	3
	监理服务期
	监理服务期：_____________日历天
	

	4
	投标有效期
	_____________日历天
	

	5
	投标保证金
	_____________元
	

	
	
	
	


法定代表人身份证明

申 请 人：
单位性质：
地    址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓    名：性    别：
年    龄：职    务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人：___________________（盖单位公章）
________年_______月_______日


授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及标段）监理招标资格预审文件，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。

代理人无转委托权。




申  请  人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或印章）
身份证号码：
委托代理人：（签字或印章）
身份证号码：
联系电话：


                                   年    月     日




投标人基本情况表

	投标人名称
	

	详细地址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术负责人
	姓名
	

	在宁分支机构（如设立）
联系方式
	负责人
	
	电  话
	

	
	地  址
	
	传  真
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传  真
	
	手  机
	

	组织机构代码
	

	营业执照
	注册号
	
	公司类型
	

	
	注册地址
	

	企业资质
	资质等级
	

	信用手册
	是否单项
	
	有效期
	

	
	信用评分
	
	
	

	开户许可证
	开户银行
	
	开户账号
	

	企业简介
	





监理机构人员表
（一）监理机构人员一览表

	序号
	姓名
	岗位
	年龄
	性别
	职称
	监理资格证书
	其他注册执业资格
	岗位证书
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）总监理工程师及相关配套人员情况简介

	岗位
	

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	注册专业
	
	所学专业
	

	执业资格证书
	
	
	

	其他执业
资格证书
	

	岗位证书
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