南京医科大学

江宁校区西南大门设计及周边环境策划招标文件（二次发布）

我校将进行江宁校区西南大门及周边环境（含1号路路灯）改造工程，现就该工程的设计发出招标公告，凡符合招标公告要求的企业均可按要求参与投标。投标有关内容如下：

一、项目名称：江宁校区西南大门设计及周边环境策划

二、项目情况：

1、项目概况：本工程项目涉及用地面积约1.5ha，西南大门建设范围约为125x20米，建筑及构筑物面积共约为250平方米。

2、设计周期要求：

a、中标后接到发包人通知后30天完成各具特色的三个方案设计（含估算编制）。

b、方案设计通过发包人确认，接到发包人通知后30天完成施工图设计。（具体工作开展时间详见招标人通知，设计人须根据发包人意见修改方案直至获得发包人确认，设计范围包括建筑、结构、给排水、电气、泛光等，不包括可能有的幕墙深化设计）。

3、质量要求：符合国家质量验收标准，符合国家及行业现行设计规范要求及建筑工程设计文件编制深度的规定，并确保设计安全可靠、经济合理、施工方便、并通过本工程相关专家评审及相关部门审查。

三、招标控制价：19万（超过此控制价，为无效投标）

四、投标报名资格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别：具有国家建设部颁发的具有工程设计综合甲级资质；或者具备建筑行业（建筑工程）甲级资质且同时具有规划设计乙级以上资质；

（3）本次招标不接受联合体投标；中标后不允许分包和转包。

五、投标人资格后审审查方法

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质类别：具有国家建设部颁发的具有工程设计综合甲级资质；或者具备建筑行业（建筑工程）甲级资质且同时具有规划设计乙级以上资质；

（5）项目负责人资质类别：具备工程类高级及以上技术职称；

（6）投标人必须提供2018年5月至2018年10月投标人为项目负责人连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证；

（7）资格审查申请书中的重要内容没有失真或者弄虚作假；

（8）投标人熟知该建设项目可能涉及到的报批事项、报审流程、提交材料等，并按时完成施工图通过建设、规划等部门的审查；

（9）参与本次设计的人员至少包括建筑、结构、电气、给排水专业各1人，并具备中级及以上职称；

（10）符合法律、法规规定的其他条件。

（11）有下列行为之一的投标人，本项目不接受其参加投标：①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；②因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的。

六、勘察现场

招标人不集中组织勘察现场，投标人可自行前往，勘察现场所发生的费用及安全责任由投标人承担。

地点：南京市龙眠大道101号（地铁一号线南医大江苏经贸学院站下即到）。

七、报名要求：有意者可携带投标报名确认函(见附件)、法人授权委托书原件、代理人身份证复印件、企业营业执照复印件、资质证书复印件和法人身份证复印件（复印件需加盖投标单位公章）参与报名。

报名时间：即日起至11月14日下午3:00止

联系人：兰老师，联系方式：025-86869243

地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B119室

八、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2018年 11月27日上午9：00-9:30（过时不再接收）

投标文件接收地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B117室

投标文件接收人：兰老师     联系电话：025-86869243

九、开标信息

开标时间：2018年 11月27日上午9:30

地点：南京医科大学江宁校区德馨楼B117室

十、评标办法：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 |  |  | 分项 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价 （30分） | 1）设计最高限价为：19万元。投标报价高于该限价的按废标处理。 2）评标基准价计算方法：以有效投标文件的投标报价算术平均值为A，最高投标限价为B，则：评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1，Q1的取值范围为10%，15%，20%，25%，30%；Q1值在投标文件开启前由投标人推选的代表随机抽取确定。评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的相应扣减得分。 3）计算算术平均值A时，若5≤有效投标文件<10 家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二个最低价。 4）投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，投标报价每高于评标基准价1%扣0.3分，投标报价每低于评标基准价1%扣0.1分，偏离不足1%的，用插入法计算，扣完为止。（小数点后保留两位） |  |  | 30 |  |  |
| 2 | 企业业绩 （25分） | 投标人自2015年以来获得全国优秀工程勘察设计奖的业绩（以获奖证书及合同为准），每一项业绩得5分，满分25分 |  |  | 25 |  |  |
| 3 | 项目负责人业绩 （25分） | 项目负责人为正高级职称的得5分，为副高级职称的得4分； 作为项目负责人自2015年以来承担过高校建筑获全国优秀工程勘察设计奖的业绩（以合同为准），每一项得10分，，业绩满分20分。 |  |  | 25 |  |  |
| 4 | 投标人在同行的声誉和 服务承诺 （20分） | 由评委根据投标人在同行业的声誉给5-10分； 由评委根据投标人向招标人提供的各项服务，进度安排等的承诺。给5-10分。 不能满足招标文件要求的不得分。 |  |  | 20 |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委 |  |  | 日期 |  |  |  |  |

十一、说明:

1、未按相关要求报名，招标人不接收投标文件；

2、投标文件一正四副，并密封；

3、投标人自行承担所有与参加投标有关的风险及费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

4、资格审查、评标办法中涉及的相关材料，评标时原件备查。

南京医科大学

2018年11月8日

附件：

| 投 标 报 名 确 认 函 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 | // |
| 投标单位名称 |  | 所投分包 | // |
| 投标单位地址 |  | 邮编 |  |
| 投标单位法定授权委托人 |  | 电话 |  |
| 身份证号码 |  | 电子信箱 |  |
| 项目负责人 |  | 其他 |  |
| 单位盖章: 法人签名： 日期: 年 月 日 |  |  |  |